## Slide 1
Setembro 2018
Operacionalização do e-Social e EFD-Reinf no Sipec

## Slide 2
Contexto.
Etapas da Implantação.
Etapas já realizadas.
Responsabilidades.
Próximos passos.
Comunicação.
Conteúdo

## Slide 3
Contexto
A unificação e padronização da prestação das informações referentes à escrituração das obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas preconizadas pelo eSocial, impõe aos órgãos e entidades que compõem o SIPEC, adoção de um esforço conjunto para atingir esse objetivo.

## Slide 4
O esforço conjunto se traduz na distribuição de responsabilidades entre os partícipes do Executivo Federal, vinculados ao SIAPE, o que envolve quatro níveis:
Central – SGP/MP
Setorial – Órgãos e Entidades
Seccional – Upags do SIPEC
Pessoal – Beneficiários dos créditos*
* Servidores ativos, aposentados, estagiários, residentes médicos e multidisciplinares, mais médicos, nomeados em cargo em comissão, beneficiários de pensão, anistiados políticos, empregados públicos e contratados temporariamente.
Contexto

## Slide 5
Etapas da Implantação
Pré-operação
Operação Continuada

## Slide 6
Etapas da Implantação
Evoluir SIAPE
Obter solução de integração
Sanear inconsistências
Definir processo de trabalho
Pré-Operação

## Slide 7
Etapas da Implantação
2. Transmitir eventos
3. Corrigir pendências
4. Retransmitir eventos
5. Obter recibo
1. Produzir eventos
Operação Continuada

## Slide 8
Obter solução de integração
Etapas da Implantação

## Slide 9
Etapas da Implantação
No SIAPE será necessário:
Correlacionar campos dos eventos;
Criar novos campos;
Criar rotina de geração de insumos para o integrador.
No Siapenet criar funcionalidade de gestão.
Evoluir SIAPE

## Slide 10
Etapas da Implantação
O eSocial realiza validações cadastrais com informações do CPF e do CNIS com a base do órgão, o que torna necessário o saneamento das inconsistências antes do início das operações.
Sanear inconsistências

## Slide 11
Etapas da Implantação
As inconsistências encontradas na Consulta Qualificação Cadastral - CQC serão tratadas pelos atores:
Órgão Central;
Órgãos setoriais;
Órgãos seccionais (UPAGs);
Pessoal.
Sanear inconsistências

## Slide 12
Etapas da Implantação
Com a implantação do eSocial um novo processo de trabalho surge para a gestão de pessoas no Executivo Federal.
O órgão central do SIPEC, os setoriais e os seccionais atuam em conjunto na prestação das informações.
Definir processo de trabalho

## Slide 13
Etapas já realizadas
Evoluir SIAPE
Obter solução de integração
Identificar inconsistências
Definir processo de trabalho
Definida solução
Correlação fase 1
1ª CQC
Mapeado
Revisado
Revisar layouts

## Slide 14
Etapas já realizadas
Em março de 2018 em conjunto com a SPREV/MF, foram revistos os layouts do eSocial com foco nos eventos específicos para Órgãos Públicos.
Revisar layouts

## Slide 15
Etapas já realizadas
Definido que a solução de integração será fornecida pelo SERPRO como serviço e permitirá:
Controle dos prazos;
Transferência das informações;
Acompanhamento dos resultados;
Correção das pendências;
Gestão em ambiente web.
Obter solução de integração

## Slide 16
Etapas já realizadas
As atividades para evoluções do SIAPE seguirão o faseamento:
Correlação de campos fase 1;
Criação de novos campos fase 1;
Criação de novas funcionalidades fase 1;
Evoluir SIAPE

## Slide 17
Etapas já realizadas
A 1 ª Consulta Qualificação Cadastral apresentou o seguinte resultado:
Identificar inconsistências
 | QUANTIDADE | QTDE ERROS | % ERROS
BASE SIAPE TOTAL | 1.040.204 | 121.130 | 12%
PROCESSADOS | 991.012 | 120.622 | 12%
REJEITADOS | 49.192 | 508 | 1%

## Slide 18
Etapas já realizadas
REJEITADOS |  | 
TIPO DE ERRO | QUANTIDADE | AÇÃO
NIS inválido | 466 | Corrigir cadastro no Siape e reprocessar
NOME inválido | 42 | 
Identificar inconsistências

## Slide 19
Etapas já realizadas
PROCESSADOS |  | 
TIPO DE ERRO | QUANTIDADE | AÇÃO
Data de Nascimento diverge da existente no CNIS | 24.609 | Atualizar o Cadastro NIS da CAIXA – Utilizar Cadastro NIS Empresa pelo Conectividade Social ou uma agência da CAIXA ou Atualizar o Cadastro NIS em uma agência do Banco do Brasil.
CPF diverge do existente no CNIS | 35.520 | 
CPF não preenchido no CNIS | 42.052 | 
Identificar inconsistências

## Slide 20
Etapas já realizadas
PROCESSADOS |  | 
TIPO DE ERRO | QUANTIDADE | AÇÃO
NIS inconsistente | 8.495 | Atualizar NIS no INSS – Ligar 135 para agendar atendimento;
NIS com óbito no CNIS | 335 | 
Identificar inconsistências

## Slide 21
Etapas já realizadas
PROCESSADOS |  | 
TIPO DE ERRO | QUANTIDADE | AÇÃO
CPF não consta no Cadastro CPF | 2 | Procurar Conveniadas da RFB: Correios, Banco do Brasil . Antes de procurar uma unidade de atendimento, sugerimos utilizar a opção “Alteração de Dados Cadastrais no CPF “ no http://idg.receita.fazenda.gov.br/interface/cidadao
CPF NULO no Cadastro CPF | 0 | 
CPF CANCELADO no Cadastro CPF | 78 | 
CPF SUSPENSO no Cadastro CPF | 367 | 
Data de Nascimento diverge da existente no Cadastro CPF | 1.268 | 
NOME diverge do existente no Cadastro CPF | 7.896 | 
Identificar inconsistências

## Slide 22
Etapas já realizadas
Identificar inconsistências
Disponibilizada funcionalidade no Siapenet para download dos arquivos da 1ª CQC.
Estão disponíveis arquivos e layout.

## Slide 23
Etapas já realizadas
Identificar inconsistências

## Slide 24
Etapas já realizadas – processos mapeados
Definir processo de trabalho

## Slide 25
Etapas já realizadas –processos mapeados
Definir processo de trabalho

## Slide 26
Responsabilidades
A responsabilidade pelas informações junto ao eSocial é do Dirigente do Órgão ou Entidade.
O MP realizará a transmissão, o que gera a necessidade de emissão de procuração eletrônica junto a Receita Federal ou CEF.

## Slide 27
Responsabilidades
Pessoa Jurídica Órgão Público com procuração RFB | O sistema verifica: 1º) na base de dados do CNPJ se a inscrição do assinante é válida; 2º) se tem procuração eletrônica RFB; 3º) se o assinante possui Procuração Eletrônica outorgada pelo órgão público informado no evento; 4º) qual o perfil de acesso da procuração eletrônica (conforme tabela constante do item 8.2.1 do MOS v.2.4); 5º) se o evento que está sendo enviado se enquadra no perfil de acesso daquela Procuração Eletrônica. Caso afirmativo, o evento será aceito.
Regra de Validação de Assinatura de Eventos

## Slide 28
Responsabilidades
Pessoa Jurídica Órgão Público com procuração CAIXA | O sistema verifica: 1º) na base de dados do CNPJ se a inscrição do assinante é válida; 2º) que NÃO tem procuração eletrônica RFB; 3º) se possui procuração eletrônica CAIXA; 4º) se o assinante possui Procuração Eletrônica outorgada pelo órgão público informado no evento; 5º) qual o perfil de acesso da procuração eletrônica (conforme tabela constante do item 8.2.1 do MOS v.2.4); 6º) se o evento que está sendo enviado se enquadra no perfil de acesso daquela Procuração Eletrônica. Caso afirmativo, o evento será aceito
Regra de Validação de Assinatura de Eventos

## Slide 29
Responsabilidades
Os dados do responsável pelas informações a serem utilizados na transmissão dos eventos, serão obtidos na tabela de UPAG do SIAPE.

## Slide 30
Evoluir SIAPE
Obter solução de integração
Evoluir SIAPE
Sanear
inconsistências
Contratar serviço
Novos campos fase 1 e 2
Desenvolver gerador
Disponibilizar no SIGEPE
Próximos passos

## Slide 31
Próximos passos
O processo de contratação do serviço de integração Conecta, já está formatado com previsão de assinatura em outubro de 2018.
Contratar serviço

## Slide 32
Próximos passos - Faseamento
Novos campos fase 1 e 2

## Slide 33
Próximos passos - Cronograma de atividades
FASES | RESPONSÁVEIS | agosto | setembro | outubro | novembro | dezembro | janeiro | fevereiro | março | abril | maio | junho | julho
CADASTRO DO EMPREGADOR E TABELAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Correlacionar os campos das tabelas do SIAPE com as do Esocial | SGP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Evoluir SIAPE criar novos campos | SGP-SERPRO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Desenvolver programa gerador de insumos | SERPRO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Evoluir sistema de conexão | SERPRO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
DADOS DOS TRABALHADORES E SEUS VÍNCULOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Sanear inconsistências | SGP-RHs-Pessoal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Evoluir SIGEPE | SGP-SERPRO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Comunicar a servidores e RHs | SGP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Atualizar cadastro SIAPE | RHs-Pessoal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Correlacionar os campos do SIAPE com os do Layout dos eventos | SGP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Evoluir SIAPE criar novos campos | SGP-SERPRO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Desenvolver programa gerador de insumos | SERPRO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Evoluir sistema de conexão | SERPRO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
FOLHA DE PAGAMENTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Correlacionar os campos do SIAPE com os do Layout dos eventos | SGP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Evoluir SIAPE criar novos campos | SGP-SERPRO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Desenvolver programa gerador de insumos | SERPRO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Evoluir sistema de conexão | SERPRO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
SUBSTITUIÇÃO DA GFIP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Correlacionar os campos do SIAPE com os do Layout dos eventos | SGP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Evoluir SIAPE criar novos campos | SGP-SERPRO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Desenvolver programa gerador de insumos | SERPRO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Evoluir sistema de conexão | SERPRO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
DADOS DA SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHADOR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Correlacionar os campos do SIAPE com os do Layout dos eventos | SGP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Evoluir SIAPE criar novos campos | SGP-SERPRO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Desenvolver programa gerador de insumos | SERPRO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Evoluir sistema de conexão | SERPRO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Desenvolver gerador

## Slide 34
Próximos passos
Disponibilizar SIGEPE
Os resultados da CQC serão disponibilizados no SIGEPE.
Sempre que o usuário logar o SIGEPE irá carregar a tela com as inconsistências encontradas.
Nessa tela haverá a indicação das providências a serem adotadas para o saneamento.

## Slide 35
Próximos passos
Disponibilizar SIGEPE

## Slide 36
Comunicação
Será disponibilizada na página www.servidor.gov.br uma área para a publicação das orientações e informações sobre a implantação do eSocial no SIPEC.
Também serão transmitidas mensagens COMUNICA SIAPE.

## Slide 37
Carlos Augusto Silva
Coordenação Geral de Gestão de Portifólio de Projetos
Departamento de Gestão de Sistemas de Pessoal
Secretaria de Gestão de Pessoas
sgp.desis@planejamento.gov.br
Tel.: 61-2020.8589